Sanierung Kirche, Genehmigung Rahmenkredit

Der Kirchgemeinderat beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 15.05.2022 einen Rahmenkredit von CHF 238'200 für die Sanierung der Kirche.

Verpflichtungskredit CHF 238'200 Im Rahmenkredit sind mehrere Objektteile der Kirche eingeschlossen. Die Sanierung soll in Etappen in den Jahren 2022 bis 2025 erfolgen. Mit dem Rahmenkredit wird der Kirchgemeinderat ermächtigt, den Sanierungszeitpunkt der verschiedenen Objektteile selber zu bestimmen.

Es ist vorgesehen, die Arbeiten in folgendem Zeitraum auszuführen: - Glockensanierung, Turm und Laubensanierung (Turm, Glocke, Laube) 2022 - Eingangstüren (Eingang) je nach Bedarf resp. der Abwitterung des bestehenden Anstriches - Sicherheitshaken Siha 2022/2023 - Nordfassade (Nord) ca. 2024/2025

Jährliche Folgekosten Belastung der Erfolgsrechnung mit Folgekosten: Die Kirchgemeinde muss mit jährlichen Folgekosten von CHF 9'000 für diese Sanierungen rechnen. Dabei fallen die jährlichen Abschreibungen von CHF 6'000 und ein Zins von 2,5 % auf den durchschnittlichen Anlagekosten d. h. CHF 3'000 pro Jahr (Annahme) an. Aus heutiger Sicht ist die Mehrbelastung tragbar. Der Finanzplan ist noch nicht aktualisiert worden.

Finanzierbarkeit: Die Finanzierbarkeit ist gegeben. Die Kirchgemeinde kann die Ausgabe mehrheitlich aus den flüssigen Mitteln finanzieren. Der Kirchgemeinderat

Beilage, Kostenzusammenstellung der baulichen Massnahmen